Российская Федерация

# Администрация Железнодорожного сельсовета

Енисейского района

Красноярского края

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 22.04.2020 г.										№ 20 -р

п. Абалаково

1.   С целью улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Абалаково, на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», статьи 7 Устава Железнодорожного сельсовета провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории поселка с 27 апреля  2020 года по 29 июня 2020 года.

2.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории поселка Абалаково согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории поселка Абалаково согласно приложению 2.

4. Руководителям муниципальных учреждений сельсовета обеспечить участие коллективов в мероприятиях по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории согласно приложению 3.

5. Утвердить график проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории, согласно приложению 4.

6. Оповестить жителей поселка Абалаково о проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории поселка Абалаково.

7.Провести мероприятия по благоустройству кладбища, привлечь к данному мероприятию население пос. Абалаково, коллективы предприятий и организаций, расположенных на территории Железнодорожного сельсовета.

8. Обеспечить во время проведения вышеуказанных мероприятий соблюдение превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной  2019-NCOV/

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Железнодорожного сельсовета активно включиться в весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории поселка Абалаково, привести в полный порядок территории, непосредственно прилегающие к административным и иным подведомственным зданиям.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

11. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном издании «Железнодорожный вестник».

Глава сельсовета								С.М.Шелушков

Приложение 1

к распоряжению администрации

Железнодорожного сельсовета

от 22.04.2020 Г. № 20-р

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению поселка Абалаково.

Шелушков С.М.		    - глава сельсовета, председатель комиссии

Щинов А.Л.                               –  председатель сельского Совета

депутатов

Иванова А.Ю.                          – специалист сельсовета

Тыршина Е.В.          – заведующая «Библиотека п. Абалаково» председатель административной комиссии

Седова С.Н.                              – заведующая Железнодорожным ФАП

Приложение 2

к  распоряжению администрации

Железнодорожного сельсовета

от 22.04.2020 № 20-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории Железнодорожного сельсовета

| наименование мероприятий | ответственный исполнитель | сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями муниципальных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности по вопросам подготовки проведения двухмесячника | глава сельсовета |  | до 27.04.2020 года |
| 1.2. Закрепление территорий пос. Абалаково за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение. | глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений |  | до 27.04.2020 года |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника | глава сельсовета |  | до 27.04.2020 года |
| 1.4. Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | глава сельсовета |  | в течение двухмесячника |
| 1.5.Организация патрулирования в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора в территориях проведения мероприятий двухмесячника | глава сельсовета |  | в течение двухмесячника |
| 1.6. Обеспечение участия школьников и молодежи в проведении мероприятий двухмесячника | МОУ СОШ № 1 |  | в течение двухмесячника |
| 1.7. Обеспечение участия жителей поселка Абалаково в проведении очистки придомовых территорий, организация вывоза мусора | глава сельсовета |  | в течение двухмесячника |
| 2. Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние памятника ветеранам ВОв | глава сельсовета, МОУ СОШ №1 |  | в течение двухмесячника |
| 2.2. Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | владельцы торговых точек |  | в течение двухмесячника |
| 2.3. Проведение ревизии, ремонта, покраски фасадов зданий, благоустройство прилегающей к зданиям территорий. | глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  | в течение двухмесячника |
| 3. Мероприятия по озеленению |  |  |  |
| 3.1. Снос аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевка и удаление пней и стволов погибших деревьев | глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  | в течение двухмесячника |
| 3.2. Подготовка клумб и посадка цветов | глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  | май - июнь 2020 года |
| 3.3. Решение вопроса по поливке посаженных растений | глава сельсовета, руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  | июнь – июль 2020 года |
| 4. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника, координации действий служб, информированию населения |  |  |  |
| 4.1. Установление единых дней (пятница) по наведению порядка и чистоты в пос. Абалаково с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях. | глава сельсовета |  | еженедельно |
| 4.2. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника | глава сельсовета |  | в течение двухмесячника |
| 4.3. Освещение в Железнодорожном вестнике информации проведения двухмесячника | глава сельсовета |  | в течение двухмесячника |
| 4.4.Подведение итогов мероприятий двухмесячника | глава сельсовета |  | еженедельно |

Приложение 3

к распоряжению администрации

Железнодорожного сельсовета

от 22.04.2020 № 20-р

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,

закрепляемых за органами местного самоуправления Железнодорожного сельсовета для проведения мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния в рамках двухмесячника

| территория | ответственные |
| --- | --- |
| 1.Территории, непосредственно прилегающие к административным зданиям. | глава сельсовета, руководители предприятий и учреждений |
| 2.Придомовые территории | глава сельсовета, административная комиссия |